**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2015**

**Total: 022**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información General del Proyecto** | **Avance Financiero** | **Avance Físico** |  |
| **Clave del Proyecto** | **Nombre del Proyecto** | **Número de Proyecto** | **Entidad** | **Municipio** | **Localidad** | **Ámbito** | **Tipo de Recurso** | **Programa Fondo Convenio** | **Programa Fondo Convenio - Específico** | **Ramo** | **Institución Ejecutora** | **Tipo de Proyecto** | **Estatus** | **Ciclo Recurso** | **Presupuesto** | **Modificado** | **Recaudado (Ministrado)** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% Avance** | **Reintegro** | **Unidad de Medida** | **Población** | **Avance Anual** | **vance Acumu** | **Observaciones** |

MIC15150100485285

Introduccion De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

Introduccion De Drenaje, Agua Potable

1202 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Aputzio de Juárez (Santa María)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Urbanización En Ejecución

2015 $739,700 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 100.00 $0 Metros lineales 900 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100485677

Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

1206 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

El Tigre (Segunda

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Urbanización En Ejecución

2015 $453,726 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 100.00 $0 Metros lineales 1,200 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100485812 Construccion De Tanque De Agua 1213 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Introduccion De Drenaje, Agua Potable

Manzana de Crescencio Morales)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $181,000 $45,250 $45,250 $45,250 $45,250 $45,250 $45,250 100.00 $0 Metros cúbicos 150 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100486231

Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

Introduccion De Agua Potable Y

1214 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Urbanización En Ejecución

2015 $991,100 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100488336

Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

1227 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Francisco Serrato (San Bartolo)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $728,520 $364,260 $364,260 $364,260 $364,260 $364,260 $364,260 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Introduccion De Drenaje, Agua Potable

MIC15150100488396

Y Pavimento Asflatico 1230 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $801,120 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Metros lineales 1,200 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Introduccion De Agua Potable A Base

MIC15150100489242

De Concreto Hidraulico 1241 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Manzanillos

(Primera Manzana) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $953,000 $476,500 $476,500 $476,500 $476,500 $476,500 $476,500 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Linea De Conduccion

MIC15150100489427

De Agua Potable 1249 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Ocurio Rural

Construccion De Drenaje, Agua Potable

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $185,907 $92,953 $92,953 $92,953 $92,953 $92,953 $92,953 100.00 $0 Metros lineales 650 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC15150100491180

Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

1259 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $975,601 $475,000 $475,000 $475,000 $475,000 $475,000 $475,000 100.00 $0 Metros lineales 2,000 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construccion De Aula, Escuela

MIC15150100491274

Secundaria No 3 (Terminacion) 1286 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Educación

En

Ejecución 2015 $149,720 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 241 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Aula, Jardin De Niños

MIC15150100491437

Miguel Carrillo (Terminacion) 1287 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Boca de la Cañada

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Educación

En

Ejecución 2015 $53,404 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 114 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC15150100491778 Construccion De Puente 1332 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

(Quarta Manzana de Rural Aportaciones

las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para

MUNICIPIO Urbanización En

2015 $475,015 $235,000 $235,000 $235,000 $235,000 $235,000 $235,000 100.00 $0 Lote 500 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Crescencio Morales)

Federales

Territoriales del Distrito

Federal

Entidades Federativas y Municipios

Ejecución

siguiente nivel.

Construccion De Drenaje (Agua Potable

MIC15150200508402

Pavimento Hidrahulico) 1215 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Curvas del Gato Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $619,203 $309,601 $309,601 $309,601 $309,601 $309,601 $309,601 100.00 $0 Metros lineales 500 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Agua Potable (Drenaje

MIC15150200508429

Pavimento Hidrahulico 1218 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Curvas del Gato Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $435,001 $217,500 $217,500 $217,500 $217,500 $217,500 $217,500 100.00 $0 Metros lineales 1,100 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Linea De Conduccion

MIC15150200508472

De Agua Potable 1220 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Loma Larga Rural

Rincón de Curungueo

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $130,145 $65,072 $65,072 $65,072 $65,072 $65,072 $65,072 100.00 $0 Metros lineales 247 0.00 50.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC15150200508498 Construccion De Drenaje 1401 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

(Segunada Manzana de Curungueo)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $518,292 $259,146 $259,146 $259,146 $259,146 $259,146 $259,146 100.00 $0 Metros lineales 250 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200508581 Construccion De Drenaje 1224 Michoacán de Ocampo Zitácuaro El Aguacate Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $595,203 $297,601 $297,601 $297,601 $297,601 $297,601 $297,601 100.00 $0 Metros lineales 300 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200508606 Construccion De Agua Potable 1225 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Francisco Serrato

(San Bartolo)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $428,203 $214,101 $214,101 $214,101 $214,101 $214,101 $214,101 100.00 $0 Metros lineales 230 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200508662 Construccion De Drenaje 1430 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $3,460,474 $1,730,000 $1,730,000 $1,730,000 $1,730,000 $1,730,000 $1,730,000 100.00 $0 Metros lineales 75,000 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200510346 Construccion De Drenaje 1235 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $534,772 $267,386 $267,386 $267,386 $267,386 $267,386 $267,386 100.00 $0 Metros lineales 109 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200510575 De Drenaje 1244 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $681,748 $340,874 $340,874 $340,874 $340,874 $340,874 $340,874 100.00 $0 Metros lineales 1,100 0.00 50.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construcción De Comedor Escolar En La

MIC15150200538606

Escuela "Zitacuaro" Clave 16djn0713e 516764 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones

Federales I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios SCOP Educación

En

Ejecución 2015 $432,606 $432,606 $432,606 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 0.00 Financiera: / Física: / Registro: ,

1 de 1