|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| **OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA FEDERACION** | | | | | | | | | | | |
| 281 | COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 353,968.79** | $ - | $ 353,968.79 | $ - | **$ 353,968.79** | $ - | $ 353,968.79 | $ - |  |
| 283 | CURUNGUEO, 1ER  MZA,DE LA TENENCIA HACIA PUENTE DE | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 633,889.46** | $ - | $ 633,889.46 | $ - | **$ 633,889.46** | $ - | $ 633,889.46 | $ - |  |
| 285 | EMILIANO ZAPATA, RUMBO AL TECNOLOGICO, H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 1,223,412.66** | $ - | $ 1,223,412.66 | $ - | **$ 1,221,511.32** | $ - | $ 1,221,511.32 | $ - |  |
| 286 | FRANCISCO SERRATO, 1ER MZA, | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA | **$ 36,430.53** | $ - | $ 36,430.53 | $ - | **$ 34,358.36** | $ - | $ 34,358.36 | $ - |  |
| 290 | SAN FELIPE LOS ALZATI, MACUTZIO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO | **$ 18,243.43** | $ - | $ 18,243.43 | $ - | **$ 18,164.48** | $ - | $ 18,164.48 | $ - |  |
| 291 | SAN JUAN ZITACUARO, COL. 1° DE MAYO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO | **$ 37,987.09** | $ - | $ 37,987.09 | $ - | **$ 35,892.00** | $ - | $ 35,892.00 | $ - |  |
| 293 | ZIRAHUATO, 2A MZA, HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO | **$ 37,827.37** | $ - | $ 37,827.37 | $ - | **$ 35,491.91** | $ - | $ 35,491.91 | $ - |  |
| 294 | H. ZITACUARO, CALLE SALAZAR | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES | **$ 1,156,873.28** | $ - | $ 1,156,873.28 | $ - | **$ 100,445.71** | $ - | $ 100,445.71 | $ - |  |
| 296 | H. ZITACUARO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE BENEDICTO LOPEZ A MANUEL DOBLADO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES | **$ 332,950.80** | $ - | $ 332,950.80 | $ - | **$ 22,858.38** | $ - | $ 22,858.38 | $ - |  |
| 353 | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, LA CAROLINA, LOS AILES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (FOPEDARIE) | **$ 356,040.00** | $ 356,040.00 | $ - | $ - | **$ 356,040.00** | $ 356,040.00 | $ - | $ - |  |
| 358 | H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DE INTEGRACION JUVENIL 1ER ETAPA (REPROGRAMADA 2012) | **$ 421,758.87** | $ 421,758.87 | $ - | $ - | **$ 421,758.87** | $ 421,758.87 | $ - | $ - |  |
| 369 | H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL "SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA" | **$ 4,742,747.27** | $ 4,742,747.27 | $ - | $ - | **$ 1,205,107.36** | $ 1,205,107.36 | $ - | $ - |  |
| 521 | H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS | TERMINACION DEL TEATRO - AUDITORIO "BENITO JUAREZ" | **$ 15,796,323.62** | $ 15,796,323.62 | $ - | $ - | **$ 18,297,485.83** | $ 18,297,485.83 | $ - | $ - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 499 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO AV. HIDALGO, DE LA MUJER MAZAHUA A CALLE MORA DEL CAÑONAZO. | **$ 1,129,950.75** | $ 1,129,950.75 | $ - | $ - | **$ 878,907.98** | $ 878,907.98 | $ - | $ - |  |
|  | | | **$ 26,278,403.92** | **$ 22,446,820.51** | **$ 3,831,583.41** | **$ -** | **$ 23,615,880.45** | **$ 21,159,300.04** | **$ 2,456,580.41** | **$ -** |  |
| **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO** | | | | | | | | | | | |
| 565 | FRANCISCO SERRATO, 5° MZA, LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | CONSTRUCCION DE DRENAJE | **$ 55,470.26** | $ - | $ - | $ 55,470.26 | **$ 76,613.46** | $ - | $ - | $ 76,613.46 |  |
| 1200 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA TROJE | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | **$ 180,074.90** | $ - | $ - | $ 180,074.90 | **$ 180,074.90** | $ - | $ - | $ 180,074.90 |  |
| 1201 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, 1° MZA CONALEP | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA. | **$ 265,838.83** | $ - | $ - | $ 265,838.83 | **$ 224,658.22** | $ - | $ - | $ 224,658.22 | SE REPROGRAMAN $ 41,180.61 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1203 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA COLONIA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | **$ 291,506.08** | $ - | $ - | $ 291,506.08 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 265,838.83 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE NO SE HA INICIADO |
| 1205 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 122,344.16** | $ - | $ - | $ 122,344.16 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 122,344.16 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1207 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, EL LLANO | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | **$ 180,811.21** | $ - | $ - | $ 180,811.21 | **$ 180,811.21** | $ - | $ - | $ 180,811.21 |  |
| 1210 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, 1RA MZA. EL RINCON | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | **$ 180,074.90** | $ - | $ - | $ 180,074.90 | **$ 180,074.90** | $ - | $ - | $ 180,074.90 |  |
| 1211 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, CIENEGA | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | **$ 180,259.39** | $ - | $ - | $ 180,259.39 | **$ -** |  |  | $ - | SE REPROGRAMAN $ 180,259.39 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1212 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, LOS ESCOBALES | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | **$ 179,554.47** | $ - | $ - | $ 179,554.47 | **$ 179,554.47** | $ - | $ - | $ 179,554.47 |  |
| 1213 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, TIGRE | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | **$ 181,000.00** | $ - | $ - | $ 181,000.00 | **$ 180,908.27** | $ - | $ - | $ 180,908.27 |  |
| 1215 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, CALLE PRINCIPAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 619,203.00** | $ - | $ - | $ 619,203.00 | **$ 619,141.26** | $ - | $ - | $ 619,141.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1216 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, ATRÁS DE HOSPITAL GENERAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE | **$ 155,295.45** | $ - | $ - | $ 155,295.45 | **$ 117,985.99** | $ - | $ - | $ 117,985.99 | SE REPROGRAMAN $ 1552958.45 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1217 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, EJIDO DE CURUNGUEO LAS PALMAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 132,944.01** | $ - | $ - | $ 132,944.01 | **$ 113,964.01** | $ - | $ - | $ 113,964.01 | SE REPROGRAMAN $ 132,944.01 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1218 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, HACIA EL PANTEON | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 435,001.00** | $ - | $ - | $ 435,001.00 | **$ 434,883.00** | $ - | $ - | $ 434,883.00 |  |
| 1220 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, LOMA LARGA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | **$ 130,145.00** | $ - | $ - | $ 130,145.00 | **$ 130,118.95** | $ - | $ - | $ 130,118.95 |  |
| 1221 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, VALLE VERDE | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 78,285.01** | $ - | $ - | $ 78,285.01 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 78,285.011 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1223 | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 3° MZA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | **$ 249,749.16** | $ - | $ - | $ 249,749.16 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 249,749.16 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1224 | H. ZITACUARO, EL AGUACATE, DEL ARCO RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 595,203.00** | $ - | $ - | $ 595,203.00 | **$ 595,198.98** | $ - | $ - | $ 595,198.98 |  |
| 1225 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO EJIDO | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, (PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 428,203.00** | $ - | $ - | $ 428,203.00 | **$ 428,200.78** | $ - | $ - | $ 428,200.78 |  |
| 1226 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1° MZA A EL PARAJE SANTA MARIA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 228,290.42** | $ - | $ - | $ 228,290.42 | **$ 98,950.89** | $ - | $ - | $ 98,950.89 | SE REPROGRAMAN $ 129,339.53 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1227 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1° MZA A LA 2° MZA | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 728,520.00** | $ - | $ - | $ 728,520.00 | **$ 712,603.61** | $ - | $ - | $ 712,603.61 |  |
| 1228 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1A MZA. SANTA MARÍA | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | **$ 180,840.81** | $ - | $ - | $ 180,840.81 | **$ 180,840.81** | $ - | $ - | $ 180,840.81 |  |
| 1229 | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, 1° MZA, COYOTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 250,399.77** | $ - | $ - | $ 250,399.77 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 250,399.77 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1230 | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA HACIA LA CORTINA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO) | **$ 801,120.00** | $ - | $ - | $ 801,120.00 | **$ 798,236.45** | $ - | $ - | $ 798,236.45 |  |
| 1232 | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, LOS REYES | CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | **$ 450,000.00** | $ - | $ - | $ 450,000.00 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 450,000.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1234 | H. ZITACUARO, COL DAMASO CARDENAS, CALLE CEDROS | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 121,306.40** | $ - | $ - | $ 121,306.40 | **$ 120,488.06** | $ - | $ - | $ 120,488.06 |  |
| 1235 | H. ZITACUARO, COL INFONAVIT, CALLE BUGAMBILIAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 534,772.00** | $ - | $ - | $ 534,772.00 | **$ 550,155.10** | $ - | $ - | $ 550,155.10 |  |
| 1236 | H. ZITACUARO, CALLE LAZARO CARDENAS, COL IGNACIO LOPEZ RAYON | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 680,720.00** | $ - | $ - | $ 680,720.00 | **$ 678,929.95** | $ - | $ - | $ 678,929.95 |  |
| 1241 | H. ZITACUARO, MANZANILLOS | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 953,000.00** | $ - | $ - | $ 953,000.00 | **$ 941,850.75** | $ - | $ - | $ 941,850.75 |  |
| 1244 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA , COL EL PARAISO, CALLE GLADIOLA Y VIOLETA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 681,748.00** | $ - | $ - | $ 681,748.00 | **$ 681,540.49** | $ - | $ - | $ 681,540.49 |  |
| 1245 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA, CALLE JACARANDAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 961,019.00** | $ - | $ - | $ 961,019.00 | **$ 960,742.83** | $ - | $ - | $ 960,742.83 |  |
| 1246 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 2° MZA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 520,001.00** | $ - | $ - | $ 520,001.00 | **$ 519,999.98** | $ - | $ - | $ 519,999.98 |  |
| 1247 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 4° MZA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 520,001.00** | $ - | $ - | $ 520,001.00 | **$ 506,660.03** | $ - | $ - | $ 506,660.03 |  |
| 1248 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO,3ER MZA, LA CANOA | CONSTRUCCION DE DRENAJE | **$ 154,645.47** | $ - | $ - | $ 154,645.47 | **$ 134,613.80** | $ - | $ - | $ 134,613.80 | SE REPROGRAMAN $ 20,031.67 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1249 | H. ZITACUARO, OCURIO | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | **$ 185,907.00** | $ - | $ - | $ 185,907.00 | **$ 185,831.32** | $ - | $ - | $ 185,831.32 |  |
| 1252 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1° MZA, COL EMILIANO ZAPATA | AMPLIACION DE DRENAJE | **$ 184,842.56** | $ - | $ - | $ 184,842.56 | **$ 158,955.95** | $ - | $ - | $ 158,955.95 | SE REPROGRAMAN $ 25,886.61 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1253 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1° MZA, EL CALLEJON | AMPLIACION DE DRENAJE | **$ 136,666.66** | $ - | $ - | $ 136,666.66 | **$ 109,986.75** | $ - | $ - | $ 109,986.75 | SE REPROGRAMAN $ 26,679.91 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1254 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, CARR FEDERAL A OJO DE AGUA | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 635,015.00** | $ - | $ - | $ 635,015.00 | **$ 631,949.24** | $ - | $ - | $ 631,949.24 |  |
| 1256 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, LA MESA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO | **$ 645,581.00** | $ - | $ - | $ 645,581.00 | **$ 645,580.67** | $ - | $ - | $ 645,580.67 |  |
| 1257 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, LAS LIRAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 975,600.00** | $ - | $ - | $ 975,600.00 | **$ 975,504.82** | $ - | $ - | $ 975,504.82 |  |
| 1260 | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, PALMA DE CEDANO | CONSTRUCCION DE DRENAJE | **$ 156,644.96** | $ - | $ - | $ 156,644.96 | **$ 136,344.96** | $ - | $ - | $ 136,344.96 | SE REPROGRAMAN $ 26,679.91 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1263 | H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, CALLE MORELOS | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 852,317.00** | $ - | $ - | $ 852,317.00 | **$ 835,215.48** | $ - | $ - | $ 835,215.48 |  |
| 1264 | H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL LLANO | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE | **$ 206,296.15** | $ - | $ - | $ 206,296.15 | **$ 195,344.15** | $ - | $ - | $ 195,334.15 | SE REPROGRAMAN $ 10,952.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1265 | H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, ENTRADA A OJO DE AGUA 3° MZA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO) | **$ 354,021.00** | $ - | $ - | $ 354,021.00 | **$ 343,355.28** | $ - | $ - | $ 343,355.28 |  |
| 1267 | H. ZITACUARO, SN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ARRIBA | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | **$ 180,134.15** | $ - | $ - | $ 180,134.15 | **$ 180,134.15** | $ - | $ - | $ 180,134.15 |  |
| 1268 | H. ZITACUARO, SN MIGUEL LA PALMA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO) | **$ 1,615,122.00** | $ - | $ - | $ 1,615,122.00 | **$ 1,615,038.54** | $ - | $ - | $ 1,615,038.54 |  |
| 1269 | H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 4° MZA, LAS PILAS | CONSTRUCCION DE TANQUE (LINEA DE CONDUCCION) | **$ 331,053.42** | $ - | $ - | $ 331,053.42 | **$ 103,150.57** | $ - | $ - | $ 103,150.57 | SE REPROGRAMAN $ 227,902.85 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1270 | H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, ARMADILLOS | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO ASFALTICO) | **$ 1,351,272.00** | $ - | $ - | $ 1,351,272.00 | **$ 1,351,220.43** | $ - | $ - | $ 1,351,220.43 |  |
| 1272 | H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1° MZA RUMBO A LA PRESA | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO ASFALTICO) | **$ 180,134.15** | $ - | $ - | $ 180,134.15 | **$ 180,134.15** | $ - | $ - | $ 180,134.15 |  |
| 1274 | H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, DEL CAMINO REAL A LA ESTACION | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO ASFALTICO) | **$ 1,530,052.00** | $ - | $ - | $ 1,530,052.00 | **$ 1,530,041.95** | $ - | $ - | $ 1,530,041.95 |  |
| 1400 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA CALERA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. | **$ 254,773.99** | $ - | $ - | $ 254,773.99 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 254,777.39 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1401 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, RINCON DE CURUNGUEO | CONSTRUCCION DE DRENAJE | **$ 518,292.00** | $ - | $ - | $ 518,292.00 | **$ 518,229.32** | $ - | $ - | $ 518,229.32 |  |
| 1402 | H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS | CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ZITACUARO, MICH | **$ 657,022.58** | $ - | $ - | $ 657,022.58 | **$ 656,676.00** | $ - | $ - | $ 656,676.00 |  |
| 1430 | H. ZITACUARO, LIBRAMIENTO SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y CARPETA ASFALTICA) | **$ 3,460,474.85** | $ - | $ - | $ 3,460,474.85 | **$ 3,448,846.45** | $ - | $ - | $ 3,448,846.45 |  |
| 1436 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, EL TIGRE | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION | **$ 585,576.00** | $ - | $ - | $ 585,576.00 | **$ 565,841.39** | $ - | $ - | $ 565,841.39 |  |
| 1437 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, COLONIA NUEVA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 480,949.00** | $ - | $ - | $ 480,949.00 | **$ 480,766.76** | $ - | $ - | $ 480,766.76 |  |
| 1438 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, MACUTZIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 300,882.01** | $ - | $ - | $ 300,882.01 | **$ 300,771.01** | $ - | $ - | $ 300,771.01 |  |
| 1439 | H. ZITACUARO,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ABAJO RUMBO A SECUNDARIA TECNICA 449 | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 1,458,064.00** | $ - | $ - | $ 1,458,064.00 | **$ 1,477,888.80** | $ - | $ - | $ 1,477,888.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1440 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 4° MZA | CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) | **$ 2,112,556.00** | $ - | $ - | $ 2,112,556.00 | **$ 2,170,503.05** | $ - | $ - | $ 2,170,503.05 |  |
| 1599 | ZITÁCUARO | PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA PTARZ | **$ 685,565.81** | $ - | $ - | $ 685,565.81 | **$ 685,565.81** | $ - | $ - | $ 685,565.81 |  |
| 1601 | EL AGUACATE | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CUNETAS. | **$ 840,304.44** | $ - | $ - | $ 840,304.44 | **$ 205,175.23** | $ - | $ - | $ 205,175.23 | SE REPROGRAMAN $ 635,129.21 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1602 | EL RINCON, NICOLAS ROMERO. | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3. | **$ 166,425.37** | $ - | $ - | $ 166,425.37 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 166,425.37 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1603 | FRANCISCO SERRATO 1A. MZA. | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 | **$ 180,896.81** | $ - | $ - | $ 180,896.81 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 180,896.81 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1604 | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. EL FRESNO | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 | **$ 180,149.82** | $ - | $ - | $ 180,149.82 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 180,149.82 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1605 | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA, LA GARITA. | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3. | **$ 178,995.26** | $ - | $ - | $ 178,995.26 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 178,995.26 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1606 | COL. LOMA BONITA 4A. MZA. CURUNGUEO. | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3. | **$ 180,912.81** | $ - | $ - | $ 180,912.81 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 180,912.81 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1607 | FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA. LA MORA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | **$ 397,303.07** | $ - | $ - | $ 397,303.07 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 397,303.07 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1608 | LA MESA DE ZIRAHUATO 1A. MZA. | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 203,412.76** | $ - | $ - | $ 203,412.76 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 203,412.76 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1609 | 3A. MZA. DE NICOLAS ROMERO. | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 131,779.55** | $ - | $ - | $ 131,779.55 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 131,779.55 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1610 | CALLE LAGO DE MEZTITLAN, PUEBLO NUEVO. | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | **$ 2,324,726.00** | $ - | $ - | $ 2,324,726.00 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 2,324,726.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
|  | | | **$ 37,227,067.88** | **$ -** | **$ -** | **$ 37,227,067.88** | **$ 30,215,853.39** | **$ -** | **$ -** | **$ 30,215,843.39** |  |
| **SALUD** | | | | | | | | | | | |
| 585 | IGNACIO LOPEZ RAYON, 1° MZA, COYOTA | REHABILITACION DE CLINICA | **$ 61,034.02** | $ - | $ - | $ 61,034.02 | **$ 60,334.26** | $ - | $ - | $ 60,334.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 587 | SAN FELIPE LOS ALZATI, 4° MZA | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO | **$ 321,572.78** | $ - | $ - | $ 321,572.78 | **$ 318,734.71** | $ - | $ - | $ 318,734.71 |  |
| 1275 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | AMPLIACION DE CLINICA | **$ 219,320.00** | $ - | $ - | $ 219,320.00 | **$ 236,982.56** | $ - | $ - | $ 236,982.56 |  |
| 1278 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, RIO DE GUADALUPE | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | **$ 95,200.00** | $ - | $ - | $ 95,200.00 | **$ 95,200.00** | $ - | $ - | $ 95,200.00 |  |
| 1279 | H. ZITACUARO, EL AGUACATE | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA | **$ 135,200.00** | $ - | $ - | $ 135,200.00 | **$ 135,200.00** | $ - | $ - | $ 135,200.00 |  |
| 1280 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, EL CAMPAMENTO | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | **$ 95,200.00** | $ - | $ - | $ 95,200.00 | **$ 107,123.31** | $ - | $ - | $ 107,123.31 |  |
| 1281 | H. ZITACUARO, SAN MIGUEL | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA | **$ 135,200.00** | $ - | $ - | $ 135,200.00 | **$ 135,200.00** | $ - | $ - | $ 135,200.00 |  |
|  | | | **$ 1,062,726.80** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,062,726.80** | **$ 1,088,774.84** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,088,774.84** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | | | | | | | | | | | |
| 751 | H. ZITACUARO, LERDO DE TEJADA PTE 42 | EQUIPAMIENTO EN UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR, 16FUA0037V | **$ 5,001.01** | $ - | $ - | $ 5,001.01 | **$ 5,000.00** | $ - | $ - | $ 5,000.00 |  |
| 798 | SAN FELIPE LOS ALZATI, LA COLONIA NUEVA | REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO | **$ 10,000.00** | $ - | $ - | $ 10,000.00 | **$ 10,000.13** | $ - | $ - | $ 10,000.13 |  |
| 1180 | IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA | CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS Y FOSA SEPTICA, TELEBACHILLERATO 198 | **$ 7,978.71** | $ - | $ - | $ 7,978.71 | **$ 8,100.00** | $ - | $ - | $ 8,100.00 |  |
| 1181 | DONACIANO OJEDA, 1° MZA | TERMINACION DE AULA, TELEBACHILLERATO | **$ 42,073.18** | $ - | $ - | $ 42,073.18 | **$ 41,894.94** | $ - | $ - | $ 41,894.94 |  |
| 1182 | DONACIANO OJEDA, 4° MZA, CHIMUSDA | CONSTRUCCION DE AULA, TELEBACHILLERATO | **$ 48,140.16** | $ - | $ - | $ 48,140.16 | **$ 46,716.02** | $ - | $ - | $ 46,716.02 |  |
| 1282 | H. ZITACUARO | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO | **$ 64,520.00** | $ - | $ - | $ 64,520.00 | **$ 63,885.00** | $ - | $ - | $ 63,885.00 |  |
| 1283 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | **$ 64,520.00** | $ - | $ - | $ 64,520.00 | **$ 58,703.80** | $ - | $ - | $ 58,703.80 |  |
| 1284 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS | CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | **$ 347,500.00** | $ - | $ - | $ 347,500.00 | **$ 347,390.35** | $ - | $ - | $ 347,390.35 |  |
| 1285 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CBTA | **$ 238,000.00** | $ - | $ - | $ 238,000.00 | **$ 82,453.97** | $ - | $ - | $ 82,453.97 |  |
| 1286 | H. ZITACUARO, COL LA JOYA | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA NO 3 | **$ 149,720.00** | $ - | $ - | $ 149,720.00 | **$ 149,711.42** | $ - | $ - | $ 149,711.42 |  |
| 1287 | H. ZITACUARO, COL LAS PALMAS, CALLE LAZARO CARDENAS | MEJORAMIENTO DE AULA, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CARRILLO | **$ 53,404.00** | $ - | $ - | $ 53,404.00 | **$ 52,793.32** | $ - | $ - | $ 52,793.32 |  |
| 1288 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, | MEJORAMIENTO DE AULA, JARDIN DE NIÑOS MIKOLANSKY | **$ 79,910.00** | $ - | $ - | $ 79,910.00 | **$ 79,834.98** | $ - | $ - | $ 79,834.98 |  |
| 1289 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE | **$ 53,404.00** | $ - | $ - | $ 53,404.00 | **$ 53,381.77** | $ - | $ - | $ 53,381.77 |  |
| 1291 | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 2° MZA | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | **$ 82,000.00** | $ - | $ - | $ 82,000.00 | **$ 9,420.00** | $ - | $ - | $ 9,420.00 |  |
| 1292 | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 3ER MZA | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA | **$ 130,000.00** | $ - | $ - | $ 130,000.00 | **$ 125,609.55** | $ - | $ - | $ 125,609.55 |  |
| 1293 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD | MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION | **$ 52,300.00** | $ - | $ - | $ 52,300.00 | **$ 52,300.01** | $ - | $ - | $ 52,300.01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1296 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 2° MZA | CONSTRUCCION DE AULAS, TELEBACHILLERATO 193 | **$ 217,586.00** | $ - | $ - | $ 217,586.00 | **$ 217,567.34** | $ - | $ - | $ 217,567.34 |  |
| 1295 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA | CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | **$ 699,021.25** | $ - | $ - | $ 699,021.25 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 699,021.25 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1304 | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CEDANO | CONSTRUCCION DE COMEDOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO | **$ 374,803.60** | $ - | $ - | $ 374,803.60 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 374,803.60 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1310 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 45,000.00** | $ - | $ - | $ 45,000.00 | **$ 44,999.96** | $ - | $ - | $ 44,999.96 |  |
| 1311 | H. ZITACUARO, CARPINTEROS | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 7,500.00** | $ - | $ - | $ 7,500.00 | **$ 7,410.86** | $ - | $ - | $ 7,410.86 |  |
| 1312 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 32,500.00** | $ - | $ - | $ 32,500.00 | **$ 32,498.57** | $ - | $ - | $ 32,498.57 |  |
| 1313 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 80,000.00** | $ - | $ - | $ 80,000.00 | **$ 79,867.03** | $ - | $ - | $ 79,867.03 |  |
| 1314 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 117,500.00** | $ - | $ - | $ 117,500.00 | **$ 117,398.35** | $ - | $ - | $ 117,398.35 |  |
| 1315 | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 30,000.00** | $ - | $ - | $ 30,000.00 | **$ 29,683.79** | $ - | $ - | $ 29,683.79 |  |
| 1316 | H. ZITACUARO, EL AGUACATE | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 2,500.00** | $ - | $ - | $ 2,500.00 | **$ 2,496.24** | $ - | $ - | $ 2,496.24 |  |
| 1317 | H. ZITACUARO, EMILIANO ZAPATA | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 7,500.00** | $ - | $ - | $ 7,500.00 | **$ 7,279.42** | $ - | $ - | $ 7,279.42 |  |
| 1318 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 20,000.00** | $ - | $ - | $ 20,000.00 | **$ 19,828.73** | $ - | $ - | $ 19,828.73 |  |
| 1319 | H. ZITACUARO | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 120,000.00** | $ - | $ - | $ 120,000.00 | **$ 119,518.91** | $ - | $ - | $ 119,518.91 |  |
| 1320 | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 20,000.00** | $ - | $ - | $ 20,000.00 | **$ 19,779.85** | $ - | $ - | $ 19,779.85 |  |
| 1321 | H. ZITACUARO, MANZANILLOS | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 15,000.00** | $ - | $ - | $ 15,000.00 | **$ 14,958.73** | $ - | $ - | $ 14,958.73 |  |
| 1322 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 37,500.00** | $ - | $ - | $ 37,500.00 | **$ 37,430.43** | $ - | $ - | $ 37,430.43 |  |
| 1323 | H. ZITACUARO, OCURIO | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 10,000.00** | $ - | $ - | $ 10,000.00 | **$ 9,992.27** | $ - | $ - | $ 9,992.27 |  |
| 1324 | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 90,000.00** | $ - | $ - | $ 90,000.00 | **$ 84,449.95** | $ - | $ - | $ 84,449.95 |  |
| 1325 | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 80,000.00** | $ - | $ - | $ 80,000.00 | **$ 84,312.09** | $ - | $ - | $ 84,312.09 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1326 | H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 42,500.00** | $ - | $ - | $ 42,500.00 | **$ 59,289.87** | $ - | $ - | $ 59,289.87 |  |
| 1327 | H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 12,500.00** | $ - | $ - | $ 12,500.00 | **$ 12,417.44** | $ - | $ - | $ 12,417.44 |  |
| 1328 | H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | MEJORAMIENTO ESCOLAR | **$ 20,000.00** | $ - | $ - | $ 20,000.00 | **$ 19,688.78** | $ - | $ - | $ 19,688.78 |  |
| 1611 | EL LINDERO , CRESCENCIO MORALES | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESC. PRIM. RURAL "FRANCISCO VILLA" | **$ 699,936.16** | $ - | $ - | $ 699,936.16 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 699,936.16 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1612 | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A MZA. EL LLANO | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESC.JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" | **$ 374,761.65** | $ - | $ - | $ 374,761.65 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 374,761.65 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1620 | CRESCENCIO MORALES | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA CECYTEM | **$ 115,000.00** | $ - | $ - | $ 115,000.00 | **$ 25,431.41** | $ - | $ - | $ 25,431.41 | SE REPROGRAMAN $ 89,568.59 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 1621 | EL RINCON DE NICOLAS ROMERO 4A. MZA. | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ESCUELA TELESECUNDARIA | **$ 45,000.00** | $ - | $ - | $ 45,000.00 | **$ 43,012.00** | $ - | $ - | $ 43,012.00 | SE REPROGRAMAN $ 1,988.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
|  | | | **$ 4,744,579.72** | **$ -** | **$ -** | **$ 4,744,579.72** | **$ 2,276,507.28** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,276,507.28** |  |
| **URBANIZACION** | | | | | | | | | | | |
| 863 | H. ZITACUARO, COL MELCHOR OCAMPO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 19,869.23** | $ - | $ - | $ 19,869.23 | **$ 19,500.00** | $ - | $ - | $ 19,500.00 |  |
| 950 | H. ZITACUARO | REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO CALLE MOCTEZUMA ORIENTE COL CUAUHTEMOC | **$ 5,000,000.00** | $ - | $ - | $ 5,000,000.00 | **$ 1,661,461.03** | $ - | $ - | $ 1,661,461.03 |  |
| 951 | H. ZITACUARO | PAVIMENTACION HIDRAULICA, CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO | **$ 2,243,116.52** | $ 2,243,116.52 | $ - | $ - | **$ 1,414,228.56** | $ 1,414,228.56 | $ - |  |  |
| 1100 | H. ZITACUARO, DR EMILIO GARCIA ENTRE OCAMPO A DEGOLLADO | REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 121,257.24** | $ - | $ - | $ 121,257.24 | **$ 109,765.60** | $ - | $ - | $ 109,765.60 |  |
| 1102 | H. ZITACUARO, CALLE DEGOLLADO DE DR. EMILIO GARCIA A REVOLUCION | REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 32,972.72** | $ - | $ - | $ 32,972.72 | **$ 28,851.06** | $ - | $ - | $ 28,851.06 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1183 | H. ZITACUARO, CALLE 05 DE MAYO | REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 1,140,469.20** | $ - | $ - | $ 1,140,469.20 | **$ 1,273,837.83** | $ - | $ - | $ 1,273,837.83 |  |
| 1184 | H. ZTACUARO, CALLE HIDALGO ENTRE REVOLUCION Y MORELOS | REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | **$ 1,258,980.21** | $ - | $ - | $ 1,258,980.21 | **$ 1,391,972.98** | $ - | $ - | $ 1,391,972.98 |  |
| 1185 | IGNACIO LOPEZ RAYON, SALIDA DE COYOTA HACIA LAS MAJADAS | INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO | **$ 87,343.24** | $ - | $ - | $ 87,343.24 | **$ 87,270.06** | $ - | $ - | $ 87,270.06 |  |
| 1222 | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 2° MZA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | **$ 462,307.00** | $ - | $ - | $ 462,307.00 | **$ 462,181.40** | $ - | $ - | $ 462,181.40 |  |
| 1259 | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION, 5° MZA, ACCESO PRINCIPAL A ZONA ESCOLAR | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | **$ 975,601.00** | $ - | $ - | $ 975,601.00 | **$ 975,560.94** | $ - | $ - | $ 975,560.94 |  |
| 1329 | H. ZITACUARO | REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | **$ 1,655,000.00** | $ - | $ - | $ 1,655,000.00 | **$ 1,654,976.04** | $ - | $ - | $ 1,654,976.04 |  |
| 1330 | H. ZITACUARO | REHABILITACION VARIOS CAMINOS RURALES | **$ 2,025,520.00** | $ - | $ - | $ 2,025,520.00 | **$ 2,025,509.02** | $ - | $ - | $ 2,025,509.02 |  |
| 1331 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, PALO GRANDE | CONSTRUCCION DE PUENTE | **$ 475,015.00** | $ - | $ - | $ 475,015.00 | **$ 470,442.84** | $ - | $ - | $ 470,442.84 |  |
| 1332 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO,5° MZA, EL CAMPAMENTO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO AMARILLO | **$ 452,460.00** | $ - | $ - | $ 452,460.00 | **$ 450,891.07** | $ - | $ - | $ 450,891.07 |  |
| 1355 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS | CANCHA DE USOS MULTIPLEES | **$ 400,000.00** | $ - | $ - | $ 400,000.00 | **$ 362,462.56** | $ - | $ - | $ 362,462.56 |  |
| 1622 | H. ZITACUARO, COL. INFONAVIT | REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 10 DE MARZO, COL. INFONAVIT. | **$ 1,033,866.85** | $ - | $ - | $ 1,033,866.85 | **$ 1,033,866.85** | $ - | $ - | $ 1,033,866.85 |  |
| 1623 | H. ZITACUARO, COL. INFONAVIT | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA, COL. INFONAVIT. | **$ 194,979.95** | $ - | $ - | $ 194,979.95 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 194,979.95 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1624 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA GUITARRITA. | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 266,000.00** | $ - | $ - | $ 266,000.00 | **$ 265,152.80** | $ - | $ - | $ 265,152.80 | SE REPROGRAMAN $ 847.20 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1625 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LAS LOMAS | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 140,963.20** | $ - | $ - | $ 140,963.20 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 140,963.20 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1626 | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, LOS ESCOBALES | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 290,928.00** | $ - | $ - | $ 290,928.00 | **$ -** | $ - | $ - | $ - |  |
| 1627 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, LA PACHUCA. | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 301,600.00** | $ - | $ - | $ 301,600.00 | **$ -** | $ - | $ - | $ - |  |
| 1628 | H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LA ESTACION. | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 249,446.40** | $ - | $ - | $ 249,446.40 | **$ -** | $ - | $ - | $ - |  |
| 1629 | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 1° MZA | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 196,272.00** | $ - | $ - | $ 196,272.00 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 196,272.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1630 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA "Y" GRIEGA | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 162,585.60** | $ - | $ - | $ 162,585.60 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 162,586.60 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1631 | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, TOMA DE AGUA. | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 334,080.00** | $ - | $ - | $ 334,080.00 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 334,080.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1632 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA PERA. | REHABILITACION DE CAMINO | **$ 170,092.80** | $ - | $ - | $ 170,092.80 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 170,092.80 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1435 | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA | **$ 450,000.00** | $ - | $ - |  | **$ 449,991.28** |  | $ - | $ - |  |
| 872 | H. ZITACUARO, AV HIDALGO ORIENTE NO 73 COL HEROES FERROCARRILEROS | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI | **$ 648,998.89** | $ 648,998.89 | $ - | $ - | **$ 648,984.72** | $ 648,984.72 | $ - | $ - |  |
| 873 | H. ZITACUARO, AV HIDALGO ORIENTE NO 73 COL HEROES FERROCARRILEROS | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI (DEPORTIVA LA JOYA) | **$ 199,495.31** | $ 199,495.31 | $ - | $ - | **$ 199,493.55** | $ 199,493.55 | $ - | $ - |  |
| 874 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, "EL MOLINO" , CALLE HIDALGO | CASA DE LA CULTURA, 1° ETAPA | **$ 196,127.35** | $ 196,127.35 | $ - | $ - | **$ 196,127.32** | $ 196,127.32 | $ - | $ - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 940 | H. ZITÁCUARO, VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS. | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO | **$ 780,274.27** | $ - | $ - | $ 780,274.27 | **$ 76,061.79** | $ - | $ - | $ 76,061.79 |  |
| 1202 | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, 4° MZA, LINDA VISTA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | **$ 739,700.00** | $ - | $ - | $ 739,700.00 | **$ 739,699.00** | $ - | $ - | $ 739,699.00 |  |
| 1206 | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, 1° MZA, HACIA EL PANTEON | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | **$ 453,726.00** | $ - | $ - | $ 453,726.00 | **$ 453,725.84** | $ - | $ - | $ 453,725.84 |  |
| 1214 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO HACIA LAS ANTENAS, 1° MZA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | **$ 991,100.00** | $ - | $ - | $ 991,100.00 | **$ 991,704.94** | $ - | $ - | $ 991,704.94 |  |
| 1219 | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, LA GIRONDA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | **$ 813,000.00** | $ - | $ - | $ 813,000.00 | **$ 812,913.91** | $ - | $ - | $ 812,913.91 |  |
|  | | | **$ 24,963,147.98** | **$ 3,287,738.07** | **$ -** | **$ 21,225,409.91** | **$ 18,256,632.99** | **$ 2,458,834.15** | **$ -** | **$ 15,347,807.56** |  |
| **PISO TECHO** | | | | | | | | | | | |
| 1170 | H. ZITACUARO | PROGRAMA TECHO SEGURO | **$ 47,156.64** | $ 47,156.64 | $ - | $ - | **$ 47,156.64** | $ 47,156.64 | $ - | $ - |  |
| 1173 | H. ZITACUARO | PISO -TECHO-MUROS | **$ 47,360.14** | $ - | $ 47,360.14 | $ - | **$ 47,360.14** | $ - | $ 47,360.14 | $ - |  |
|  | | | **$ 94,516.78** | **$ 47,156.64** | **$ 47,360.14** | **$ -** | **$ 94,516.78** | **$ 47,156.64** | **$ 47,360.14** | **$ -** |  |
| **PROGRAMA HABITAT "VERTIENTE GENERAL"** | | | | | | | | | | | |
| 1370 | CALLE SIERRA DE CHINCUA FRACCIONAMIENTO VILLA MONARCA, SAN JUAN ZITACUARO | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO D'PALERMO | **$ 1,935,995.00** | $ 1,161,597.00 | $ - | $ 774,398.00 | **$ 1,542,354.42** | $ 1,161,597.00 |  | $ 380,757.42 |  |
| 1371 | CALLE SIERRA DE CHINCUA FRACCIONAMIENTO VILLA MONARCA, SAN JUAN ZITACUARO | ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO D'PALERMO | **$ 211,950.00** | $ 127,170.00 | $ - | $ 84,780.00 | **$ 211,949.99** | $ 127,170.00 |  | $ 84,779.99 |  |
| 1372 | CALLE SIERRA DE CHINCUA FRACCIONAMIENTO VILLA MONARCA, SAN JUAN ZITACUARO | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2° ETAPA | **$ 694,634.00** | $ 416,780.00 | $ - | $ 277,854.00 | **$ 694,634.35** | $ 416,780.00 |  | $ 277,854.35 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1373 | ENTRE CALLE LAGUNA TAMIAHUA Y CALLE PRESA DE VALSEQUILLO, COL LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITACUARO | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PROL LAGO DE PATZCUARO COL LOMAS DE ORIENTE | **$ 584,239.00** | $ 350,543.00 | $ - | $ 233,696.00 | **$ 606,210.10** | $ 350,543.00 |  | $ 255,667.10 |  |
| 1374 | ENTRE DIANA LAURA Y PRIV DE LAGUNA VERDE, LA MESA DE CEDANO, SAN JUAN ZITACUARO | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CALLE LAGO AZUL, SAN JUAN ZITACUARO | **$ 1,240,289.00** | $ 744,173.00 | $ - | $ 496,116.00 | **$ 1,208,502.68** | $ 744,173.00 |  | $ 464,329.68 |  |
| 1375 | ESQ CALLE RIO SAN ISIDRO, LA MESA DE CEDANO, SAN JUAN ZITACUARO | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL AV SAN JUAN ZITACUARO | **$ 1,314,394.00** | $ 788,636.00 | $ - | $ 525,758.00 | **$ 1,478,636.68** | $ 788,636.00 |  | $ 690,000.68 |  |
| 1376 | ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA SUR Y FERNANDO MONTES DE OCA NORTE, 4A MZA, LA PALMA DE CEDANO, SAN JUAN ZITACUARO | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CALLE LA PALMA HACIA LAS ANTENAS 4A MZA SAN JUAN ZITACUARO | **$ 1,464,364.00** | $ 878,618.00 | $ - | $ 585,746.00 | **$ 1,250,808.56** | $ 878,618.00 |  | $ 372,190.56 |  |
|  | | | **$ 7,445,865.00** | **$ 4,467,517.00** | **$ -** | **$ 2,978,348.00** | **$ 6,993,096.78** | **$ 4,467,517.00** | **$ -** | **$ 2,525,579.78** |  |
| **DESARROLLO SOCIAL VERTIENTE GENERAL** | | | | | | | | | | | |
| 1460 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITE COMUNITARIO | **$ 40,312.00** | $ 24,187.20 | $ - | $ - | **$ 36,145.44** | $ 24,187.20 | $ - | $ - |  |
| 1461 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | **$ 29,129.00** | $ 17,477.40 | $ - | $ - | **$ 24,962.44** | $ 17,477.40 | $ - | $ - |  |
| 1462 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | **$ 47,551.00** | $ 28,530.60 | $ - | $ - | **$ 39,217.56** | $ 28,530.60 | $ - | $ - |  |
| 1463 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA CERTIFICADO | **$ 97,228.00** | $ 58,336.80 | $ - | $ - | **$ 86,203.00** | $ 58,336.80 | $ - | $ - |  |
| 1464 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA CERTIFICADO | **$ 97,228.00** | $ 58,336.80 | $ - | $ - | **$ 86,028.00** | $ 58,336.80 | $ - | $ - |  |
| 1465 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO | **$ 57,342.00** | $ 34,405.20 | $ - | $ - | **$ 53,667.48** | $ 34,405.20 | $ - | $ - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1466 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO | **$ 57,342.00** | $ 34,405.20 | $ - | $ - | **$ 53,667.48** | $ 34,405.20 | $ - | $ - |  |
| 1467 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE ELECTRONICA CERTIFICADO | **$ 70,000.00** | $ 42,000.00 | $ - | $ - | **$ 58,450.01** | $ 42,000.00 | $ - | $ - |  |
| 1468 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE ELECTRONICA CERTIFICADO | **$ 70,000.00** | $ 42,000.00 | $ - | $ - | **$ 63,175.01** | $ 42,000.00 | $ - | $ - |  |
| 1469 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS CERTIFICADO | **$ 82,001.00** | $ 49,200.60 | $ - | $ - | **$ 73,625.60** | $ 49,200.60 | $ - | $ - |  |
| 1470 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS CERTIFICADO | **$ 82,001.00** | $ 49,200.60 | $ - | $ - | **$ 69,401.60** | $ 49,200.60 | $ - | $ - |  |
| 1471 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO | **$ 70,466.00** | $ 42,279.60 | $ - | $ - | **$ 58,916.50** | $ 42,279.60 | $ - | $ - |  |
| 1472 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO | **$ 70,466.00** | $ 42,279.60 | $ - | $ - | **$ 59,091.50** | $ 42,279.60 | $ - | $ - |  |
| 1473 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE MANICURISTA CERTIFICADO | **$ 64,793.00** | $ 38,875.80 | $ - | $ - | **$ 57,968.00** | $ 38,875.80 | $ - | $ - |  |
| 1474 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE MANICURISTA CERTIFICADO | **$ 64,793.00** | $ 38,875.80 | $ - | $ - | **$ 58,493.00** | $ 38,875.80 | $ - | $ - |  |
| 1475 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA MASOTERAPIA CERTIFICADO | **$ 67,370.00** | $ 40,422.00 | $ - | $ - | **$ 61,070.00** | $ 40,422.00 | $ - | $ - |  |
| 1476 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA MASOTERAPIA CERTIFICADO | **$ 67,370.00** | $ 40,422.00 | $ - | $ - | **$ 63,170.00** | $ 40,422.00 | $ - | $ - |  |
| 1477 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE CERTIFICADO | **$ 72,774.00** | $ 43,664.40 | $ - | $ - | **$ 63,674.00** | $ 43,664.40 | $ - | $ - |  |
| 1478 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE CERTIFICADO | **$ 72,774.00** | $ 43,664.40 | $ - | $ - | **$ 63,674.00** | $ 43,664.40 | $ - | $ - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1479 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE DULCES A BASE DE FRUTAS FRESCAS CERTIFICADO | **$ 84,793.00** | $ 50,875.80 | $ - | $ - | **$ 75,693.00** | $ 50,875.80 | $ - | $ - |  |
| 1480 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE DULCES A BASE DE FRUTAS FRESCAS CERTIFICADO | **$ 84,793.00** | $ 50,875.80 | $ - | $ - | **$ 74,468.00** | $ 50,875.80 | $ - | $ - |  |
| 1481 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE ELABORACION DE CONSERVAS ORGANICAS CERTIFICADO | **$ 55,464.00** | $ 33,278.40 | $ - | $ - | **$ 51,264.00** | $ 33,278.40 | $ - | $ - |  |
| 1482 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE ELABORACION DE CONSERVAS ORGANICAS CERTIFICADO | **$ 55,464.00** | $ 33,278.40 | $ - | $ - | **$ 50,564.00** | $ 33,278.40 | $ - | $ - |  |
| 1483 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO | **$ 66,573.00** | $ 39,943.80 | $ - | $ - | **$ 57,473.00** | $ 39,943.80 | $ - | $ - |  |
| 1484 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO | **$ 66,573.00** | $ 39,943.80 | $ - | $ - | **$ 58,698.00** | $ 39,943.80 | $ - | $ - |  |
| 1485 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE COCINA REGIONAL MEXICANA CERTIFICADO | **$ 71,500.00** | $ 42,900.00 | $ - | $ - | **$ 63,939.88** | $ 42,900.00 | $ - | $ - |  |
| 1486 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE COCINA REGIONAL MEXICANA CERTIFICADO | **$ 71,500.00** | $ 42,900.00 | $ - | $ - | **$ 68,139.88** | $ 42,900.00 | $ - | $ - |  |
| 1487 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE COCINA VEGETARIANA CERTIFICADO | **$ 63,751.00** | $ 38,250.60 | $ - | $ - | **$ 58,681.46** | $ 38,250.60 | $ - | $ - |  |
| 1488 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE COCINA VEGETARIANA CERTIFICADO | **$ 63,751.00** | $ 38,250.60 | $ - | $ - | **$ 58,291.46** | $ 38,250.60 | $ - | $ - |  |
| 1489 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE REPOSTERIA FINA CERTIFICADO | **$ 54,309.00** | $ 32,585.40 | $ - | $ - | **$ 51,509.22** | $ 32,585.40 | $ - | $ - |  |
| 1490 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE REPOSTERIA FINA CERTIFICADO | **$ 54,309.00** | $ 32,585.40 | $ - | $ - | **$ 54,309.22** | $ 32,585.40 | $ - | $ - |  |
| 1491 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE HERRERIA CERTIFICADO | **$ 96,043.00** | $ 57,625.80 | $ - | $ - | **$ 81,875.64** | $ 57,625.80 | $ - | $ - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1492 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE HERRERIA CERTIFICADO | **$ 96,043.00** | $ 57,625.80 | $ - | $ - | **$ 81,875.64** | $ 57,625.80 | $ - | $ - |  |
| 1493 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE ARTESANIAS CON MATERIALES RECICLABLES | **$ 52,312.00** | $ 31,387.20 | $ - | $ - | **$ 46,612.20** | $ 31,387.20 | $ - | $ - |  |
| 1494 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | CURSO DE BISUTERIA ARTESANAL | **$ 79,205.00** | $ 47,523.00 | $ - | $ - | **$ 72,380.44** | $ 47,523.00 | $ - | $ - |  |
| 1495 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | CURSO DE DECORACION DE ESPACIOS CON GLOBOFLEXIA | **$ 49,946.00** | $ 29,967.60 | $ - | $ - | **$ 43,646.74** | $ 29,967.60 | $ - | $ - |  |
| 1496 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO (PILATES ) | **$ 60,832.00** | $ 36,499.20 | $ - | $ - | **$ 53,867.52** | $ 36,499.20 | $ - | $ - |  |
| 1497 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | TALLER DE LIDERAZGO FEMENINO (PILATES) | **$ 60,832.00** | $ 36,499.20 | $ - | $ - | **$ 48,862.52** | $ 36,499.20 | $ - | $ - |  |
| 1498 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (ARTES MARCIALES) | **$ 65,347.00** | $ 39,208.20 | $ - | $ - | **$ 58,172.16** | $ 39,208.20 | $ - | $ - |  |
| 1499 | AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS. | DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD CULTURAL (DANZON) | **$ 46,225.00** | $ 27,735.00 | $ - | $ - | **$ 43,730.00** | $ 27,735.00 | $ - | $ - |  |
| 1500 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (ESPINNING) | **$ 62,571.00** | $ 37,542.60 | $ - | $ - | **$ 55,641.00** | $ 37,542.60 | $ - | $ - |  |
| 1501 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | ENLACE HABITAT Y UN PROMOTOR COMUNITARIO | **$ 68,385.00** | $ 41,031.00 | $ - | $ - | **$ 55,884.40** | $ 41,031.00 | $ - | $ - |  |
| 1502 | CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE. | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | **$ 60,502.60** | $ 41,031.00 | $ - | $ - | **$ 41,343.78** | $ 41,031.00 | $ - | $ - |  |
|  | | | **$ 2,871,963.60** | **$ 1,727,907.60** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,537,523.78** | **$ 1,727,907.60** | **$ -** | **$ -** |  |
| **PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1428 | AV. INDEPENDENCIA NO. 90-A ENTRE CALLES VICENTE RIVAPALACIO Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. LAZARO CARDENAS,  H. ZITACUARO | PARQUE RECREATIVO "INDEPENDENCIA" | **$ 2,960,000.00** | $ 1,480,000.00 | $ - | $ 1,480,000.00 | **$ 2,927,025.83** | $ 1,480,000.00 | $ - | $ 1,447,025.83 |  |
| 1429 | AV. CD. DE LA INDEPENDENCIA NO. 49-A ENTRE CALLES 4 DE DICIEMBRE DE 1860 Y 5 DE DICIEMBRE DE 1810, COL. LAZARO CARDENAS,  H. ZITACUARO | PARQUE RECREATIVO "SOKO" | **$ 1,500,000.00** | $ 750,000.00 | $ - | $ 750,000.00 | **$ 1,500,000.00** | $ 750,000.00 | $ - | $ 750,000.00 |  |
|  | | | **$ 4,460,000.00** | **$ 2,230,000.00** | **$ -** | **$ 2,230,000.00** | **$ 4,427,025.83** | **$ 2,230,000.00** | **$ -** | **$ 2,197,025.83** |  |
| **CULTURA** | | | | | | | | | | | |
| 1380 | ZITACUARO | ESPACIO CULTURAL | **$ 1,800,000.00** | $ - | $ - | $ 1,800,000.00 | **$ 1,799,997.99** | $ 1,799,997.99 | $ - | $ - |  |
|  | | | **$ 1,800,000.00** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,800,000.00** | **$ 1,799,997.99** | **$ 1,799,997.99** | **$ -** | **$ -** |  |
| **PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS** | | | | | | | | | | | |
| 1333 | H. ZITACUARO | GASTOS INDIRECTOS | **$ 2,412,059.00** | $ - | $ - | $ 2,412,059.00 | **$ 2,429,007.22** | $ - | $ - | $ 2,429,007.22 |  |
|  | | | **$ 2,412,059.00** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,412,059.00** | **$ 2,429,007.22** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,429,007.22** |  |
| **PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | |
| 1334 | H. ZITACUARO | DESARROLLO INSTITUCIONAL | **$ 1,608,040.00** | $ - | $ - | $ 1,608,040.00 | **$ 1,275,924.11** | $ - | $ - | $ 1,275,924.11 |  |
|  | | | **$ 1,608,040.00** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,608,040.00** | **$ 1,275,924.11** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,275,924.11** |  |
| **SERVICIOS PUBLICOS (ELECTRIFICACIONES)** | | | | | | | | | | | |
| 1444 | ZITACUARO, BOCA DE LA CAÑADA, CRESCENCIO MORALES | AMPLIACION DE ALUMBRADO | **$ 97,000.00** | $ - | $ - | $ 97,000.00 | **$ 97,000.00** | $ - | $ - | $ 97,000.00 |  |
| 1445 | ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ | ELECTRIFICACION EN MESA GRANDE | **$ 561,823.18** | $ 157,520.52 | $ - | $ 367,547.88 | **$ 367,547.90** | $ 157,520.52 |  | $ 173,272.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1446 | ZITACUARO, COL ALIANZA SANTA FE | ELECTRIFICACION COL POPULAR SANTA FE | **$ 1,075,026.57** | $ 301,409.33 | $ - | $ 703,288.40 | **$ 703,288.40** | $ 301,409.33 |  | $ 331,550.23 |  |
| 1447 | ZITACUARO, PUEBLO NUEVO | ELECTRIFICACION UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO | **$ 116,096.69** | $ 34,829.01 | $ - | $ 81,267.68 | **$ 81,267.69** | $ 34,829.01 |  | $ 46,438.68 |  |
|  | | | **$ 1,849,946.44** | **$ 493,758.86** | **$ -** | **$ 1,249,103.96** | **$ 1,249,103.99** | **$ 493,758.86** | **$ -** | **$ 648,261.51** |  |
| **VIVIENDA** | | | | | | | | | | | |
| 1613 | COMUNIDAD EL ÁLAMO EN CARPINTEROS, CURUNGUEO | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | **$ 1,980,775.05** | $ - | $ - | $ 1,980,775.05 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 1,980,775.05 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1614 | LA MESA DE CEDANO, ENTRE LA CLINICA Y ESC. PRIMARIA. | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | **$ 305,087.24** | $ - | $ - | $ 305,087.24 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 305,087.24 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1615 | APUTZIO DE JUAREZ 8A. MZA, ENTRE PARAJE EL MODROÑO Y CAMINO DEL CANAL. | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN. | **$ 350,831.33** | $ - | $ - | $ 350,831.33 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 350,831.33 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1616 | OJO DE AGUA 3A. MZA., ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, ENTRE PUENTECILLAS Y ESCUELA | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | **$ 436,347.51** | $ - | $ - | $ 436,347.51 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 436,347.51 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1617 | SAN MIGUEL 2A. MZA. ENTRE LA IGLESIA Y LA ANTENA | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | **$ 561,441.86** | $ - | $ - | $ 561,441.86 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 561,441.46 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1618 | FRACC. EL ZAPOTE , MESA DE CEDANO, ENTRE COL. 1° DE MAYO Y UNIDAD DEPORTIVA. | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | **$ 623,743.53** | $ - | $ - | $ 623,743.53 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 623,743.53 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
| 1619 | CALLE EL ZAPOTE, COL. EL ZAPOTE; MESA DE CEDANO, ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y FRACC. 1.° DE MAYO. | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN. | **$ 295,018.84** | $ - | $ - | $ 295,018.84 | **$ -** | $ - | $ - | $ - | SE REPROGRAMAN $ 295,018.84 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO |
|  | | | **$ 4,553,245.36** | **$ -** | **$ -** | **$ 4,553,245.36** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |  |
| **TECHUMBRES** | | | | | | | | | | | |
| 1340 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE ATENCIO PSICOPEDAGOGICO | **$ 287,810.97** | $ 244,999.97 | $ - | $ - | **$ 287,810.97** | $ 244,999.97 | $ - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| 1345 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA SIXTO VERDUZO | **$ 1,290,432.00** | $ 645,216.00 | $ - | $ - | **$ 645,216.00** | $ 645,216.00 | $ - |  |  |
| 1346 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | **$ 649,700.00** | $ - | $ - | $ - | **$ 649,700.00** | $ - | $ - |  |  |
| 1347 | ZIRAHUATO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE UNIVERSIDAD IMCED | **$ 596,872.13** | $ - | $ - | $ 596,872.13 | **$ 599,456.00** | $ - | $ - | $ 599,456.00 |  |
| 1348 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA NO, 3 | **$ 893,030.07** | $ - | $ - | $ 893,030.07 | **$ 896,896.00** | $ - | $ - | $ 896,896.00 |  |
| 1349 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE | **$ 185,148.81** | $ - | $ - | $ 185,148.81 | **$ 185,950.32** | $ - | $ - | $ 185,950.32 |  |
| 1350 | H. ZITACUARO | COSNTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO | **$ 125,840.00** | $ 125,840.00 | $ - | $ - | **$ 125,840.00** | $ 125,840.00 | $ - |  |  |
| 1351 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | **$ 538,779.62** | $ - | $ - | $ - | **$ 541,112.00** | $ - | $ - |  |  |
| 1352 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | **$ 801,904.55** | $ - | $ - | $ - | **$ 805,376.00** | $ - | $ - |  |  |
| 1353 | H. ZITACUARO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SAMUEL RAMOS | **$ 448,521.07** | $ - | $ - | $ 448,521.07 | **$ 450,453.68** | $ - | $ - | $ 450,453.68 |  |
|  | | | **$ 5,818,039.22** | **$ 1,016,055.97** | **$ -** | **$ 2,123,572.08** | **$ 5,187,810.97** | **$ 1,016,055.97** | **$ -** | **$ 2,132,756.00** |  |
| **FONDO ESTATAL** | | | | | | | | | | | |
| 1358 | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO | **$ 280,000.00** | $ - | $ 280,000.00 | $ - | **$ 279,588.95** | $ - | $ 279,588.95 | $ - |  |
| 1361 | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, DE LA MOJONERA HACIA EL TECNOLOGICO | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO | **$ 1,500,000.00** | $ - | $ 1,500,000.00 | $ - | **$ 1,499,999.96** | $ - | $ 1,499,999.96 | $ - |  |
| 1363 | H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | TERMINACION DEL JARDIN CENTRAL | **$ 450,000.00** | $ - | $ 450,000.00 | $ - | **$ 449,779.61** | $ - | $ 449,779.61 | $ - |  |
|  | | | **$ 2,230,000.00** | **$ -** | **$ 2,230,000.00** | **$ -** | **$ 2,229,368.52** | **$ -** | **$ 2,229,368.52** | **$ -** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°. MUNICIPIO: 112** | | **NOMBRE DE LA OBRA** | **INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015** | | | | **INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015** | | | | **OBSERVACIONES** |
| **NO. DE OBRA** | **UBICACIÓN** |
| **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** | **COSTO TOTAL** | **FEDERAL** | **ESTATAL** | **FONDO III** |
| **DIDESOL TECHOS** | | | | | | | | | | | |
| 1505 | TECHOS FIJOS | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS "TECHOS FIJOS" | **$ 1,876,965.20** | $ 617,227.60 | $ - | $ 1,259,737.60 | **$ 1,259,737.60** | $ - | $ 1,259,737.60 | $ - |  |
|  | | | **$ 1,876,965.20** | **$ 617,227.60** | **$ -** | **$ 1,259,737.60** | **$ 1,259,737.60** | **$ -** | **$ 1,259,737.60** | **$ -** |  |
| **PROYECTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)** | | | | | | | | | | | |
| 1334 | HEROICA ZITÁCUARO | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | **$ 864,042.09** | $ - | $ - | $ 864,042.09 |  | $ - | $ - | $ 864,042.09 |  |
| 1638 | HEROICA ZITÁCUARO | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | **$ 327,120.00** | $ - | $ - | $ 327,120.00 | **$ 327,120.00** | $ - | $ - | $ 327,120.00 |  |
|  | | | **$ 1,191,162.09** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,191,162.09** | **$ 327,120.00** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,191,162.09** |  |
| **$ 132,487,728.99** | **$ 36,334,182.25** | **$ 6,108,943.55** | **$ 85,665,052.40** | **$ 105,263,882.52** | **$ 35,400,528.25** | **$ 5,993,046.67** | **$ 61,328,649.61** |